**Stand-up**

21 april: Ik werkte toen thuis, begonnen met onderzoek en documentatie.

22 april: Begonnen met de front-end, en meer onderzoek.

23 april: Ik zei m’n plan voor de dag in de ochtend, ik ben toen begonnen met de backend.

24 april: Ik zei m’n plan voor de dag in de ochtend, Ik ben toen begonnen met kijken naar een API (Eerst wilde ik Deepseek, maar die deed niet wat ik wilde.)

25 april: Ik zei m’n plan voor de dag in de ochtend, ik ben verder gaan kijken met Deepseek, zelf proberen lokaal te hosten wat is gelukt, maar het deed nog steeds niet wat ik wilde, andere API getest (Vercel en Wordnik) maar beide deden niet wat ik wilde, verdergegaan met backend.

26 april: Weekend.

27 april: Weekend.

28 april: Ik zei m’n plan voor de dag in de ochtend, ik heb alles goed verbonden, veel bug fixes, problemen met github.

29 april: Ik zei m’n plan voor de dag in de ochtend, officieel is alles klaar. Github is weer functioneel, extra documentatie aan het schrijven.